Opis realizacji sprintu dla trzech podgrup zespołu
Nr / tygodnia / Semestru/ / nr / tygodnia / sprintu	Sprint	Spotkanie	Uwagi dotyczące realizacji zadań przez każdą z dwóch podgrup zespołu	Liczba punktów (do oceny)	Zadania Scrum Master
6/1	1	Sprint / planning / meeting / (90 min)	1. Organizacja pracy / 2. Definicja PU (przypadków użycia): opis słowny wg standardowego formularza. Zespółopracowuje przypadki uzycia jako specyfikacje wymagań funkcjonalnych. / 3. Specyfikacja projektu – wszycy członkowie tworzą podsumowanie sprintu oraz przesłanie plików do recenzji / Wyniki prac są umeszczane: / - repozytorium github / - portal edukacyjny UG	3	Przydzielenie zadań dla każdego z członków zespołu włącznie z sobą
7/2	1	Weekly / Scrum of / Scrums / (60 min)	Recenzja oraz ew. poprawki / 1. Diagram klas / 2. Diagram sekwencji / Wyniki prac są umeszczane: / - repozytorium github / - portal edukacyjny UG	2	Przydzielenie zadań dla każdego z członków zespołu włącznie z sobą
8/3	1	Weekly / Scrum of / Scrums / (60 min)	Recenzja oraz ew. poprawki / 1. Wstępna implementacja aplikacji mobilnej / 2. Przeprogramowanie sterownika? / 3. Utworzenie sieci? / 4. Utworzenie bazy danych / Wyniki prac są umeszczane: / - repozytorium github / - portal edukacyjny UG	2-4	Przydzielenie zadań dla każdego z członków zespołu włącznie z sobą
9/4	1	Weekly / Scrum of / Scrums / (60 min)	Recenzja oraz ew poprawki / 1. Implementacja podstawowych funkcjonalności w aplikacji moblinej / 2. Istalacja sterownika zasilania do przykładowego urządzenia. W naszym wypadku będzie to żarówka / 3. Integracja serwera, bazy danych, aplikacji oraz sterownika / Wyniki prac są umeszczane: / - repozytorium github / - portal edukacyjny UG	2-3	Przydzielenie zadań dla każdego z członków zespołu włącznie z sobą
10/5	1	Weekly / Scrum of / Scrums / (60 min)	Recenzja oraz ew poprawki / 1. Testowanie oraz integracja aplikacji / 2. Edycja wyglądu aplikacji / 3. Poprawki niedziałających funkcjonalności / 4. Instalacja aplikacji na urządzeniu z systemem android / Wyniki prac są umeszczane: / - repozytorium github / - portal edukacyjny UG	4	Przydzielenie zadań dla każdego z członków zespołu włącznie z sobą